Offerte

VESTIGINGSPLAATS, 08-03-2020

Betreft:	Eindwerk-Carl-Vanhaelemeersch
Offertenummer:	4029
Uw referentie:	Syntrawest

Geachte heer (of mevrouw?) J. Vandaele,

Met onze dank voor uw aanvraag doet het ons genoegen om u de volgende offerte aan te mogen bieden voor het leveren van:

React Development App met vereiste benodigdheden:
react-redux, proptypes, codeditor, react-router, hosting online en gebruik van gitHub.

08-04 / 20-04: Opzetten project en creeëren wireframe,
21-04: Update en feedback wireframe,
22-04: Meeting inplementatie feedback,
23-04/ 05-05: Creeër functionaliteit,
06-05: Update en feedback,
07-05: Meeting complicaties,
10-05/ 24-05: Volledige implemantie functionaliteit en extras, en debuggen
25-05: Update, feedback en Meeting,
26-05/ 02-06: Implementatie design,
03-05: Update en laatste feedback,
04-05: Meeting en discussie,
05-05/ 10-05: Laatste touches,
13-05: Unoffical launch,
17-05: Overhandigen site aan client

Hier de prijs EUR - 2215,95 inc btw

Wilt u van deze offerte opdracht maken, dan verzoeken wij u vriendelijk dit document af te drukken en binnen een maand na offertedatum ondertekend op te sturen via e-mail naar [cvanhaelemeersch@nerding.be] of via de post naar
[Nerding, Bruggestraat 4, 8830 te Hooglede].

Op deze offerte zijn de voorwaarden van Nerding van toepassing welke u kunt vinden op onze website www.Nerding.be

Prijzen zijn geldig gedurende een maand na offertedatum en excl. btw tenzij anders vermeld.

Naam:	Handtekening voor akkoord:

Datum: